| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-001 | acceso a la página web. |
| Usuario: Usuario |  |
| Prioridad: Alta | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como usuario, quiero acceder a la página web para ver el contenido disponible. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - La página debe cargar sin errores. - El contenido debe ser visible. - El usuario puede navegar sin interrupciones. - Se muestra la barra de navegación, banner o anuncio, y lo productos en la página web principal. - Cuando entra en la página principal, saldrá un anuncio tipo pop-Up. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-002 | Contenido de la barra de navegación. |
| Usuario: Usuario |  |
| Prioridad: Alta | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como usuario, quiero ver los elementos del contenido de la barra de navegación de la página web. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| 1) Ubicación de elementos: - Logo: debe estar alineado en la izquierda en la barra de navegación y visible. - Barra de búsqueda: debe estar ubicado al lado del logo en la izquierda. - Categoría: debe estar ubicado al lado de la barra de búsqueda. - Carrito: debe estar ubicado al lado de catálogo. - Perfil: debe estar ubicado al lado de carrito. 2) funcionalidad: - logo (lubix): el usuario se dirige en la página web principal. - Barra de búsqueda: el usuario realiza la busque de los productos. - Categoría: muestra la categoría desplazando un menú - Carrito: muestra los productos guardado por el usuario. - Perfil: muestra el perfil del usuario. 3) usabilidad: - La barra de navegación debe mantenerse visible en todas las páginas. - Debe verse correctamente en móvil, Tablet y computador. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-003 | Añadir producto al carrito. |
| Usuario: Usuario |  |
| Prioridad: Muy alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como usuario, quiero añadir producto al carrito para comprar después. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Botón de agregar producto al carrito. - El carrito se mostrará un contador de producto añadido en la barra de navegación. - Se mostrará un mensaje de “Producto añadido en el carrito”. - Si ya existe el producto en el carrito, se sumará los pedidos. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-004 | Ver carrito |
| Usuario: Usuario |  |
| Prioridad: Muy alto | Puntos estimados:9 |
| Descripción: como usuario, quiero ver mi carrito para revisar productos antes de pagar. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Mostrar producto con nombre, imagen, cantidad y precio. - Puede modificar la cantidad de un producto. - Puede eliminar un producto en el carrito. - Mostrar total actualizado con cantidad de producto y precio en total. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-005 | Realizar compra. |
| Usuario: Usuario |  |
| Prioridad: Muy alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como usuario, quiero realizar una compra para adquirir mis productos. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Permitir método de pago. - Permitir seleccionar dirección. - Mostrar resumen final - Generar número de pedido. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-006 | Búsqueda de pproducto. |
| Usuario: Usuario |  |
| Prioridad: Muy alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como usuario, quiero usar la barra de búsqueda para encontrar productos específicos. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Mostrar resultado relacionado al escribir - Mostrar mensaje si no hay resultado. - Buscar por nombre, palabra clave o categoría. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-007 | Historia de pedido |
| Usuario: Usuario |  |
| Prioridad: medio bajo | Puntos estimados:4 |
| Descripción: como usuario, quiero ver mi historial de pedidos para realizar compras nuevamente o hacer reclamo |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Mostrar lista de pedidos con estados - Permitir abrir cada pedido. - Si no hay mostrar mensaje “No hay pedido, realiza una compra” - Puede hacer reclamo si un pedido esta en mal estado o no corresponde. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-008 | Crear cuenta |
| Usuario: Usuario |  |
| Prioridad: Muy alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como usuario, quiero crear mi cuenta personal para realizar compras en la pagina web. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Se llenará un formulario con nombre completo, contraseña, y correo, opcional, dirección, genero. - Tiene la opción de registrarse con una cuenta Gmail, o con Facebook o twitter. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-009 | Iniciar sesión. |
| Usuario: Usuario |  |
| Prioridad: alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi información personal. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Validar correo y contraseña. - Mostrar error si los datos son incorrectos. - Redirigir a página principal. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-010 | Editar perfil. |
| Usuario: Usuario |  |
| Prioridad: medio | Puntos estimados:5 |
| Descripción: como usuario, quiero editar mis datos personales para mantener mi información actualizada. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Permitir cambiar, nombre, genero, dirección, y teléfono. - Validar los campos. - Mostrar mensajes “Datos actualizados”. |  |
| Historia de usuario |  |
| Numero: #HU-011 | Visitante de la pagina web |
| Usuario: visitante |  |
| Prioridad: Medio bajo | Puntos estimados:4 |
| Descripción: como usuario, quiero realizar una compra para adquirir mis productos. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - El visitante puede ver los productos y buscar productos por catálogo o puede buscar los productos en la barra de búsqueda. - Para añadir producto o realizar compras, se necesita iniciar sesión. |  |
| Comentario: Esta historia de usuario esta relacionada con la historia #HU001 pero con restricciones para los visitantes que quiere buscar producto en la pagina web. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-012 | Actualizar categoría de producto |
| Usuario: administrador |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como administrador, quiero editar una categoría existente para corregir su nombre y descripción. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Se acepta cuando el editor puede modificar nombre y descripción , guardar los cambios sin errores, ver la categoría actualizada en la lista, y recibir un mensaje de confirmación. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-013 | Eliminar categoría |
| Usuario: Administrador |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como administrador, quiero eliminar categoría sin producto asociado. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Pedir confirmación. - Bloquear eliminación si tiene productos. - Mostrar mensaje de éxito. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-014 | Asignar producto a una categoría. |
| Usuario: Administrador |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como administrador, quiero asignar o modificar categoria de un producto para organizar el catalogo. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Selecciona un producto. - Asigna categoría existente. - Cambio visibles inmediatamente. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-015 | Actualizar anuncio o banner |
| Usuario: Administrador |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como administrador, quiero actualizar el banner principal para mostrar promociones |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Cambiar imagen y enlace. - Guardar cambios. - Ver cambios reflejados. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-016 | Gestionar usuarios. |
| Usuario: Administrador |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como administrador, qquiero gestionar usuario para mantener la seguridad de la aplicación. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Activar o desactivar cuentas. - Gestionar reclamos. - Mostrar mensajes según la acción. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-017 | Gestionar producto |
| Usuario: Administrador |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como administrador, quiero, crear, editar o eliminar cualquier producto para moderar la plataforma. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Cambios visibles inmediatamente. - Los producto aparecen o desaparecen correctamente. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-018 | Gestionar categoria. |
| Usuario: Administrador |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como administrador, quiero, gestionar categoría para mantener la navegacion correcta. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Cambios visibles en navegación. - Categorías aplicadas a productos. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-019 | Atencion a quejas por soporte. |
| Usuario: soporte |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como soporte, quiero ver, responder y cerrar quejas para ayudar a los usuarios. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Ver, responder y cerrar quejas. - Notificar al usuario. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-020 | Creacion y publicación de producto. |
| Usuario: Empresa |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como empresa quiero crear y publicar productos en el catálogo y por el nombre del producto de la página web. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Se acepta cuando la empresa completa un formulario con nombre, descripción, precio, imágenes y categoría. - Se publica el producto en la pagina web y se mostrara el producto relacionado con el catalogo. - Si falta datos en el formulario, el sistema mostrara un mensaje “Datos obligatorios”. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-021 | Editar producto publicado |
| Usuario: Empresa |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como empresa quiero modificar los datos de un productos que ya se publico. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Se acepta cuando la empresa puede abrir un producto existente, cambiar los campos (nombre, precio,imagen, catalogo, en stock), guarda los cambios y ver la actualización reflejada inmediatamente. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-022 | Eliminar producto |
| Usuario: Empresa |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como empresa. Quiero eliminar un producto que haya publicado para retíralo del catalogo. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - Se acepta cuando solicita eliminar un producto, el sistema pide confirmación y elimina el producto de la vista pública mostrando un mensaje de “Producto eliminado con exito”. - Si el producto esta eliminado, la página del producto mostrara un mensaje de “Producto eliminado”, mostrara otros producto relacionado con el catalogo. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-023 | Cerrar sesión |
| Usuario:Usuario / empresa / administrador |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como usuario, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta y mi información. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - El usuario puede cerrar sesión desde su perfil. - La sesión se cerrara correctamente. - El sistema redirige a la pagina principal. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-024 | Recuperar contraseña |
| Usuario:Usuario / empresa |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como usuario, quiero recuperar mi contraseña para volver acceder a mi cuenta si la 0lvide. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - El usuario ingresa su correo registrado. - El sistema envía un enlace de recuperación. - El usuario puede crear nueva contraseña. - Se muestra un mensaje de confirmación. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-025 | Ver detalle del pedido |
| Usuario:Usuario y visitante. |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:8 |
| Descripción: como usuario, quiero ver el detalle de un producto para conocer su información antes de comprar. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - La pagina mostrara imágenes, nombre del producto, descripción y precio. - Se debe mostrar stock disponible. - Muestra la empresa vendedora en la pagina. - Permite agregar el producto al carrito, si el usuario inicio sesión. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-026 | Gestionar stock de producto |
| Usuario:Empresa |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados:10 |
| Descripción: como empresa, quiero gestionar el stock de mis producto para reflejar la disponibilidad real. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - La empresa puede modificar la cantidad disponible del producto. - El sistema evita la compra si el stock es cero. - Si no hay stock disponible, la empresa dejara una fecha nuevo stock. - Si no hay stock, el sistema mostrara un mensaje de “Producto agotado”. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-027 | Ver estado del pedido |
| Usuario:Usuario |  |
| Prioridad: Alto | Puntos estimados: 8 |
| Descripción: como usuario, ver el estado de mi pedido para conocer su progreso. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - El sistema mostrara los estados: Pendiente, pagado, enviado, entregado y cancelado. - El estado es visible en el historial de pedidos. - El estado se actualiza automáticamente si hay movimiento del pedido. |  |

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| Numero: #HU-028 | Cancelar pedido |
| Usuario:Usuario |  |
| Prioridad: Medio | Puntos estimados:5 |
| Descripción: como usuario, quiero cancelar un pedido antes de que sea enviado. |  |
| Criterio de aceptación |  |
| - El pedido solo se puede cancelar si esta en estado pendiente. - El sistema confirma confirmación. - El estado del pedido cambia a “cancelado”. - El sistema hace devolución del dinero dependiendo del método de pago. |  |