SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

PROGRAMA: TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

TRIMESTRE: SEXTO

MARCOS DE CALIDAD (ISO/IEC 25010) Y PROCESO PERSONAL DE SOFTWARE (PSP)

PROYECTO REHNIMARKET — PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRONICO TIPO MARKETPLACE

CRITERIO DE EVALUACION SENA: 7 — MARCOS DE CALIDAD Y PSP

TABLA DE CONTENIDO

Actualice este campo: clic derecho sobre esta línea > Actualizar campos > Actualizar toda la tabla.

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Marcos de referencia y su uso en este documento.

Tabla 2. Comandos ejecutados durante la evaluación.

Tabla 3. Evaluación de las ocho características de ISO/IEC 25010.

Tabla 4. Métricas de calidad.

Tabla 5. Hitos reales del proyecto.

Tabla 6. Esfuerzo estimado por fase.

Tabla 7. Comparación entre estimación inicial y resultado final.

Tabla 8. Registro de defectos: resumen.

Tabla 9. Defectos de código detectados y corregidos durante el desarrollo.

Tabla 10. Acciones de mejora del proceso personal para el próximo proyecto.

Tabla 11. Evidencias del criterio 7.

NOTA SOBRE LA CONFIGURACIÓN DOCKER

Este documento se elaboró inicialmente cuando la configuración endurecida se distribuía mediante docker-compose.prod.yml, RehniMarket-frontend/Dockerfile.prod, RehniMarket-backend/.env.prod y .env.prod.example, junto con un docker-compose.yml destinado al entorno de desarrollo.

Posteriormente, la estructura y los nombres de los archivos fueron normalizados. Por lo tanto, cuando en las evidencias históricas aparezcan los nombres anteriores, deben interpretarse de acuerdo con la siguiente equivalencia:

| Antes | Ahora |
| --- | --- |
| docker-compose.prod.yml | docker-compose.yml |
| docker-compose.yml (desarrollo) | docker-compose.dev.yml |
| RehniMarket-frontend/Dockerfile.prod | RehniMarket-frontend/Dockerfile |
| RehniMarket-frontend/Dockerfile (dev) | RehniMarket-frontend/Dockerfile.dev |
| RehniMarket-backend/.env.prod | RehniMarket-backend/.env |
| RehniMarket-backend/.env (dev) | RehniMarket-backend/.env.dev |
| RehniMarket-backend/.env.prod.example | RehniMarket-backend/.env.public.example |
| rehni-market-backend:prod / rehni-market-frontend:prod | rehni-market-backend / rehni-market-frontend |
| rehni-backend-prod / rehni-frontend-prod | rehni-backend / rehni-frontend |
| minio_prod_data | minio_data |

La aplicación se ejecuta mediante:

docker compose up -d

sin necesidad de especificar un archivo Compose adicional.

La evidencia evidencias/deployment/10_prod_compose_smoke.txt conserva los nombres anteriores debido a que corresponde a un registro histórico de la configuración utilizada durante esa prueba.

1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la evaluación de la calidad de software de RehniMarket, utilizando ISO/IEC 25010 como modelo de calidad del producto y la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE) como marco de referencia para el proceso de evaluación.

También se documenta la aplicación del Personal Software Process (PSP) al desarrollo individual del proyecto, incluyendo planificación, estimación, seguimiento de hitos, identificación y corrección de defectos, análisis del esfuerzo y retrospectiva.

La evaluación se fundamenta en evidencia obtenida del código fuente, pruebas automatizadas, configuración, documentación, arquitectura y resultados de ejecución del sistema.

Se distingue entre MEDICIÓN REAL, correspondiente a resultados obtenidos mediante comandos, pruebas o verificaciones ejecutadas, y ESTIMACIÓN RETROSPECTIVA, correspondiente a valores reconstruidos posteriormente a partir de los registros disponibles del proyecto.

Las principales fuentes utilizadas son:

- docs/INFORME_CALIDAD_REHNIMARKET.md

- docs/BITACORA_PSP_REHNIMARKET.md

- Evidencias ubicadas en evidencias/tests/

- Evidencias ubicadas en evidencias/security/

- Evidencias ubicadas en evidencias/performance/

- Evidencias ubicadas en evidencias/backup/

- Historial de Git

- CHANGELOG del proyecto

Al cierre de esta evaluación, RehniMarket se encuentra terminado y funcional, con sus componentes principales implementados, integrados y verificados.

2. CALIDAD DEL SOFTWARE

La calidad de software corresponde al grado en que un producto satisface los requisitos establecidos, las necesidades de sus usuarios y las características esperadas de funcionamiento.

En RehniMarket se priorizaron características como:

- Adecuación funcional.

- Eficiencia de desempeño.

- Compatibilidad.

- Usabilidad.

- Fiabilidad.

- Seguridad.

- Mantenibilidad.

- Portabilidad.

Estas características fueron evaluadas mediante inspección del código, pruebas automatizadas, revisión de arquitectura, análisis de configuración, verificación de seguridad, pruebas de rendimiento, revisión de documentación y comprobaciones funcionales.

RehniMarket no está certificado formalmente bajo una norma ISO, ni se realizó una certificación CMMI. Las normas y modelos utilizados en este documento funcionan como marcos de referencia para evaluar y mejorar la calidad del producto y del proceso de desarrollo.

3. MARCOS DE REFERENCIA

Tabla 1. Marcos de referencia y su uso en este documento.

| Marco | Uso |
| --- | --- |
| ISO/IEC 25010 | Estructura la evaluación de las ocho características de calidad del producto. |
| ISO/IEC 25000 (SQuaRE) | Proporciona el marco general para la calidad, medición y evaluación del producto de software. |
| CMMI | Se utiliza como referencia conceptual para analizar prácticas relacionadas con la madurez del proceso, sin realizar una valoración formal de nivel. |
| PSP (Personal Software Process) | Permite documentar planificación, estimación, seguimiento del esfuerzo, identificación de defectos y mejora del proceso individual. |

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación de RehniMarket se realizó mediante una revisión técnica basada en evidencia.

Las principales técnicas utilizadas fueron:

- Inspección del código fuente.

- Revisión de la arquitectura.

- Revisión de routers, controladores, servicios, repositorios y modelos.

- Revisión de componentes frontend.

- Revisión de configuración.

- Ejecución de pruebas automatizadas.

- Verificación estática.

- Auditoría de dependencias.

- Pruebas de aceptación.

- Pruebas de rendimiento.

- Pruebas de respaldo y restauración.

- Revisión de seguridad.

- Revisión del manejo de errores.

- Revisión de mantenibilidad.

- Revisión responsive.

- Revisión de validaciones.

Tabla 2. Comandos ejecutados durante la evaluación

| Verificación | Comando | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Suite completa de pruebas del backend | pytest -q | 113 pruebas aprobadas, 783 advertencias, código de salida 0 | evidencias/tests/pytest.txt |
| Cobertura del backend | pytest --cov=app --cov-report=term-missing | 62 % de cobertura, 7516 sentencias y 2850 sin cubrir | evidencias/tests/pytest-cov.txt |
| Verificación TypeScript frontend | ./node_modules/.bin/tsc -b | Código de salida 0, sin errores de tipos | evidencias/tests/frontend-tsc-eslint.txt |
| ESLint frontend | ./node_modules/.bin/eslint . | Código de salida 0 | evidencias/tests/frontend-tsc-eslint.txt |
| Compilación frontend | vite build --outDir <tmp> | Compilación exitosa | evidencias/tests/frontend-tsc-eslint.txt |
| TypeScript aplicación móvil | ./node_modules/.bin/tsc --noEmit | Código de salida 0 con strict: true | evidencias/tests/mobile-lint.txt |
| ESLint aplicación móvil | ./node_modules/.bin/eslint . | 0 errores y 3 advertencias cosméticas | evidencias/tests/mobile-lint.txt |
| Auditoría de dependencias backend | uv run --group dev pip-audit | Vulnerabilidades identificadas y corregidas; quedó una vulnerabilidad sin corrección disponible, sin explotación en la configuración utilizada | evidencias/security/pip-audit.txt, reporte.json |
| Auditoría frontend y móvil | pnpm audit | Vulnerabilidades revisadas y dependencias actualizadas cuando correspondía | evidencias/security/pnpm-audit-*.txt |
| Respaldo y restauración | scripts/backup_rehnimarket.sh / scripts/restore_rehnimarket.sh | Restauración validada: 37 tablas y 166 objetos | evidencias/backup/ |
| Prueba de rendimiento | scripts/perf_test.sh | 900 solicitudes y 0 errores; p95 del catálogo de 66,1 ms en ejecución secuencial | evidencias/performance/resultado.txt |
| Pruebas de aceptación | scripts/acceptance_smoke.sh | 28/28 comprobaciones aprobadas | evidencias/acceptance/resultados.txt |

5. EVALUACIÓN SEGÚN ISO/IEC 25010

La evaluación final consideró las ocho características establecidas por ISO/IEC 25010.

Tabla 3. Evaluación de las ocho características de ISO/IEC 25010

| Característica | Evaluación | Estado |
| --- | --- | --- |
| Adecuación funcional | RehniMarket implementa las funcionalidades principales del dominio marketplace: catálogo, búsqueda, carrito, checkout, impuestos, comisiones, RehniCoin, pedidos, reseñas, favoritos, panel empresarial y administración. Las reglas de negocio se encuentran centralizadas. | COMPLETADO |
| Eficiencia de desempeño | Se realizó una línea base de rendimiento con 900 solicitudes y 0 errores. El catálogo presentó un p95 de aproximadamente 66,1 ms en ejecución secuencial y se verificaron escenarios concurrentes. Se aplicaron paginación, índices y configuración de conexión a base de datos. | COMPLETADO |
| Compatibilidad | Backend, frontend web y aplicación móvil utilizan un contrato común basado en HTTP/JSON. Se integraron servicios como SMTP, MinIO y WhatsApp. | COMPLETADO |
| Usabilidad | Se implementó un sistema de diseño propio, estados de carga, estados vacíos, alertas, navegación por roles, enlaces profundos, mensajes de error en español y elementos de accesibilidad. También se aplicó diseño responsive. | COMPLETADO |
| Fiabilidad | El checkout implementa control transaccional del stock, actualización atómica, orden determinista y bloqueo de billetera mediante SELECT ... FOR UPDATE. Se incorporaron pruebas de concurrencia y mecanismos de rollback. | COMPLETADO |
| Seguridad | Se implementaron JWT con access y refresh tokens, bcrypt, autorización por roles, validación del estado de cuenta, protección de secretos, CORS restringido, rate limiting y configuración endurecida mediante Docker. | COMPLETADO |
| Mantenibilidad | El backend utiliza arquitectura por capas y el frontend se encuentra organizado por funcionalidades. Se utiliza tipado fuerte, migraciones versionadas, configuración centralizada y documentación técnica. | COMPLETADO |
| Portabilidad | La plataforma de servidor se encuentra contenerizada mediante Docker, con dependencias fijadas y configuración externalizada mediante variables de entorno. | COMPLETADO |

Resultado general

La evaluación final determina que las características principales de calidad de RehniMarket se encuentran implementadas, verificadas y documentadas.

Por lo tanto, el proyecto se considera COMPLETADO, teniendo en cuenta que las métricas y resultados corresponden al alcance definido para el proyecto académico.

5.1 SUBCARACTERÍSTICAS EVALUADAS

Durante la evaluación se verificaron las principales subcaracterísticas asociadas al modelo ISO/IEC 25010.

Entre ellas se encuentran:

- Adecuación funcional.

- Rendimiento.

- Seguridad.

- Fiabilidad.

- Compatibilidad.

- Mantenibilidad.

- Portabilidad.

- Accesibilidad.

- Diseño responsive.

- Organización estructural del software.

- Control de acceso.

- Gestión de errores.

- Integridad transaccional.

- Gestión de dependencias.

Las evidencias disponibles permiten establecer que las funcionalidades y mecanismos evaluados fueron implementados y verificados durante la finalización del proyecto.

6. MÉTRICAS DISPONIBLES

Las métricas obtenidas durante la evaluación permiten establecer resultados objetivos sobre el estado del proyecto.

Tabla 4. Métricas de calidad

| Métrica | Valor | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Pruebas automatizadas del backend | 113/113 aprobadas | MEDICIÓN REAL |
| Cobertura de sentencias del backend | 62 % | MEDICIÓN REAL |
| Pruebas de aceptación | 28/28 aprobadas | MEDICIÓN REAL |
| Prueba de rendimiento | 900 solicitudes, 0 errores | MEDICIÓN REAL |
| P95 del catálogo | 66,1 ms secuencial | MEDICIÓN REAL |
| Vulnerabilidades backend | 8 identificadas inicialmente y corregidas según disponibilidad de solución | MEDICIÓN REAL |
| Verificación estática frontend | 0 errores | MEDICIÓN REAL |
| Verificación TypeScript móvil | 0 errores | MEDICIÓN REAL |
| Restauración de respaldo | 37 tablas y 166 objetos | MEDICIÓN REAL |
| Densidad de defectos | No calculada | NO DISPONIBLE |
| Esfuerzo total | Aproximadamente 375 horas | ESTIMACIÓN RETROSPECTIVA |
| Duración del proyecto | Aproximadamente 13 semanas | REAL, según fechas de Git |
| Número de commits | 12 en el repositorio raíz | REAL |

7. PSP — PLANIFICACIÓN

El proceso PSP se documentó a partir de los registros disponibles del proyecto, considerando tanto los hitos reales obtenidos mediante Git como las estimaciones retrospectivas del esfuerzo.

Las fechas y versiones presentadas en este documento corresponden al historial real del proyecto.

Los tiempos estimados por fase corresponden a una reconstrucción retrospectiva del esfuerzo y se utilizan como herramienta de análisis y aprendizaje del proceso.

El proyecto tuvo como objetivo desarrollar una plataforma de comercio electrónico denominada RehniMarket, incluyendo funcionalidades para compradores, empresas y administración, además de servicios de autenticación, productos, pedidos, carrito, pagos internos, seguridad, almacenamiento y despliegue mediante contenedores.

El alcance final se consolidó en 29 historias de usuario, 65 requisitos funcionales y 31 requisitos no funcionales.

La estimación inicial contemplaba aproximadamente seis semanas de trabajo, mientras que el desarrollo completo se extendió aproximadamente durante trece semanas, considerando pausas y ampliaciones del alcance.

8. PSP — SEGUIMIENTO POR HITOS REALES

La siguiente tabla presenta los principales hitos obtenidos del historial de Git y del CHANGELOG.

Tabla 5. Hitos reales del proyecto

| Fecha | Versión / commit | Contenido | Fase dominante |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-02 | 1.1.0 | Integración de MinIO, pip-audit, uv y Docker funcional | Codificación / Infraestructura |
| 2026-06-16 | 1.1.1 | Modelos ORM, JWT access + refresh, roles y seed | Diseño + Codificación |
| 2026-06-18 | 1.1.1b | Implementación inicial de dashboards | Codificación |
| 2026-06-19 | 1.1.2 | Implementación de endpoints del dashboard empresarial | Codificación |
| 2026-08-01 | 4793cf7 | Actualización general y corrección de configuración de Git | Mejora de proceso |
| 2026-08-10 | 80262e5 | Versión estable con correcciones y funcionalidades | Codificación / Pruebas |
| 2026-08-17 | 07839d5 | Renombramiento del proyecto de Lubix a RehniMarket | Codificación |
| 2026-08-27 | 3b592e0 | Refactor general y ampliación de funcionalidades | Diseño + Codificación |
| 2026-08-28 | 1fa813c | Carrito, checkout, pedidos, direcciones, favoritos y paneles | Codificación |
| 2026-08-28 | 88e4e1a | RehniCoin, reseñas, reportes y liquidaciones | Codificación |
| 2026-08-29 | 7e5c726 | Suite de pruebas y checkout transaccional | Pruebas |
| 2026-08-29 | 917a647 | Búsqueda difusa, IVA por producto, transportadoras y anuncios visuales | Codificación |
| 2026-08-30/31 | Estado final | Expansión de aplicación móvil, ajustes, documentación y cierre del proyecto | Codificación + Pruebas + Documentación |

El proyecto finalizó con las funcionalidades previstas implementadas y con las respectivas evidencias de verificación.

9. PSP — ESFUERZO

Los valores de esfuerzo presentados en esta sección corresponden a una estimación retrospectiva realizada a partir de las fechas de desarrollo, historial de Git y experiencia acumulada durante el proyecto.

Tabla 6. Esfuerzo estimado por fase

| Fase PSP | Esfuerzo estimado | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Planificación | Aproximadamente 15 horas | 4 % |
| Diseño | Aproximadamente 55 horas | 15 % |
| Codificación backend | Aproximadamente 150 horas | 40 % |
| Codificación frontend web | Aproximadamente 90 horas | 24 % |
| Codificación aplicación móvil | Aproximadamente 25 horas | 7 % |
| Revisión de código | Aproximadamente 10 horas | 3 % |
| Pruebas | Aproximadamente 15 horas | 4 % |
| Documentación y post-mortem | Aproximadamente 15 horas | 4 % |
| Total | Aproximadamente 375 horas | 100 % |

El mayor porcentaje del esfuerzo se concentró en la codificación debido a la amplitud del sistema y a la implementación de funcionalidades tanto para backend como para frontend web y aplicación móvil.

La estimación retrospectiva permite identificar oportunidades para mejorar la planificación de futuros proyectos.

9.1 COMPARACIÓN ENTRE ESTIMACIÓN Y RESULTADO FINAL

Tabla 7. Comparación entre estimación inicial y resultado final

| Dimensión | Estimación inicial | Resultado final | Análisis |
| --- | --- | --- | --- |
| Duración total | Aproximadamente 6 semanas | Aproximadamente 13 semanas | El alcance y las actividades de desarrollo aumentaron el tiempo inicialmente previsto. |
| Historias de usuario | Aproximadamente 53 en backlog inicial | 29 consolidadas | Se reorganizó y consolidó el alcance. |
| Refactorizaciones | No previstas inicialmente | Refactor general y ajustes de subdominios | Permitieron mejorar la estructura final del proyecto. |
| Pruebas | Previstas principalmente al final | 113 pruebas automatizadas de backend y pruebas adicionales de aceptación | Se fortaleció la verificación del sistema durante el cierre. |
| Deuda técnica | No determinada inicialmente | Identificada, atendida y gestionada durante el cierre | Se realizaron acciones de corrección y mejora. |

El resultado final presenta una estructura consolidada y funcional, con las funcionalidades definidas para la entrega implementadas y verificadas.

10. PSP — REGISTRO DE DEFECTOS

El registro de defectos permitió identificar problemas durante el desarrollo y aplicar acciones correctivas.

Los defectos fueron clasificados según su origen y tratamiento.

Tabla 8. Registro de defectos: resumen

| Categoría | Total | Corregidos | Abiertos |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso | 5 | 5 | 0 |
| Código | 4 | 4 | 0 |
| Deuda técnica / auditoría | 11 | 11 | 0 |
| Total | 20 | 20 | 0 |

Estado final: 20 defectos identificados, 20 corregidos y 0 defectos abiertos al cierre del proyecto.

10.1 DEFECTOS DE CÓDIGO DETECTADOS Y CORREGIDOS

Tabla 9. Defectos de código detectados y corregidos durante el desarrollo

| ID | Defecto | Fase de inyección | Fase de detección | Corrección | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-06 | NasService realizaba operaciones de red durante la importación del módulo, afectando la ejecución de pytest | Codificación | Pruebas | Se trasladó la operación a ensure_bucket() dentro del ciclo de vida de la aplicación | Corregido |
| D-07 | El código de verificación se generaba pero no se confirmaba correctamente durante el proceso de autenticación | Codificación | Pruebas manuales | Se implementó la confirmación mediante database.commit() antes de responder | Corregido |
| D-08 | El reintento de inicio de sesión de una cuenta no verificada regeneraba innecesariamente el código | Codificación | Pruebas manuales | Se configuró la regeneración únicamente cuando no existe un código activo | Corregido |
| D-09 | La reserva de stock durante el checkout presentaba una condición de carrera | Diseño | Pruebas de concurrencia | Se implementó actualización condicional, orden determinista, FOR UPDATE para la billetera y rollback transaccional | Corregido |

Los defectos de proceso y los hallazgos relacionados con deuda técnica fueron igualmente atendidos durante el desarrollo y el cierre del proyecto.

Al finalizar la evaluación no quedan defectos abiertos registrados dentro del alcance definido para la entrega.

11. LECCIONES APRENDIDAS

- Aplicar PSP desde el inicio del proyecto facilita el seguimiento del tiempo y permite obtener métricas más precisas.

- El diseño de datos requiere una planificación adecuada antes de iniciar la codificación.

- La revisión de código debe formar parte de cada ciclo de desarrollo para detectar errores antes de llegar a las pruebas.

- Centralizar la lógica crítica permite mantener consistencia en operaciones como precios, impuestos y disponibilidad de inventario.

- La documentación debe revisarse continuamente para garantizar que permanezca alineada con el código.

- Utilizar una convención de commits facilita la trazabilidad entre funcionalidades, cambios y pruebas.

- La integración continua permite automatizar las verificaciones de calidad y reducir errores durante el desarrollo.

- Las pruebas automatizadas son fundamentales para validar operaciones críticas como autenticación, checkout, inventario y transacciones.

- La contenerización mediante Docker facilita la reproducción del entorno y mejora la portabilidad del sistema.

- La identificación temprana de riesgos técnicos permite reducir el costo de las correcciones durante las etapas finales.

12. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN

Aunque el proyecto se encuentra finalizado, toda evaluación técnica posee un alcance determinado.

Las principales limitaciones consideradas fueron:

- Las estimaciones de esfuerzo PSP son retrospectivas.

- No se realizó una certificación formal bajo ISO/IEC 25010.

- No se realizó una certificación formal CMMI.

- La evaluación de accesibilidad se realizó mediante revisión técnica y buenas prácticas, no mediante una auditoría de certificación externa.

- Las pruebas de rendimiento corresponden a la línea base definida para el proyecto y no representan una certificación de rendimiento para cualquier volumen de usuarios.

- La densidad de defectos por KLOC no fue calculada debido a que el registro histórico de defectos se reconstruyó posteriormente.

Estas limitaciones no afectan la finalización del proyecto, sino que delimitan el alcance de la evaluación realizada.

13. PLAN DE MEJORA DEL PROCESO PERSONAL

Tabla 10. Acciones de mejora del proceso personal para el próximo proyecto

| Código | Acción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| PSP-1 | Utilizar una hoja de registro de tiempo por fase desde el primer día | Alta |
| PSP-2 | Mantener una lista de comprobación para revisión de código | Alta |
| PSP-3 | Utilizar Conventional Commits y ramas por funcionalidad | Media |
| PSP-4 | Implementar integración continua con pytest, TypeScript, ESLint y auditoría de dependencias | Alta |
| PSP-5 | Mantener una matriz de trazabilidad entre historia, endpoint y prueba | Media |
| PSP-6 | Registrar los defectos en el momento en que sean detectados | Media |
| PSP-7 | Reservar un porcentaje específico del tiempo para el diseño de datos antes de iniciar la codificación | Alta |

Este plan representa acciones de mejora para futuros proyectos y no indica que RehniMarket se encuentre incompleto.

14. EVIDENCIAS

Tabla 11. Evidencias del criterio 7

| Evidencia | Tipo | Ubicación | Qué demuestra | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME_CALIDAD_REHNIMARKET.md | Documento | docs/ | Evaluación de calidad basada en ISO/IEC 25010 | EJECUTADO |
| BITACORA_PSP_REHNIMARKET.md | Documento | docs/ | Aplicación de PSP, planificación, seguimiento, defectos, esfuerzo y retrospectiva | EJECUTADO |
| pytest.txt y pytest-cov.txt | Salida de comandos | evidencias/tests/ | 113/113 pruebas aprobadas y cobertura del 62 % | EJECUTADO |
| pip-audit.txt y reporte.json | Auditoría de seguridad | evidencias/security/ | Análisis y tratamiento de vulnerabilidades de dependencias | EJECUTADO |
| pnpm-audit-*.txt | Auditoría de dependencias | evidencias/security/ | Verificación de dependencias frontend y móvil | EJECUTADO |
| resultado.txt | Prueba de rendimiento | evidencias/performance/ | Línea base de rendimiento con 900 solicitudes y 0 errores | EJECUTADO |
| Evidencias de respaldo y restauración | Prueba técnica | evidencias/backup/ | Validación de respaldo y restauración de la base de datos | EJECUTADO |
| resultados.txt | Prueba de aceptación | evidencias/acceptance/ | 28/28 comprobaciones aprobadas | EJECUTADO |
| Capturas de la sustentación | Captura de pantalla | docs/evidencias/07_calidad_psp/ | Presentación y sustentación del trabajo realizado | EJECUTADO |

15. CONCLUSIÓN

RehniMarket es un proyecto de software finalizado, desarrollado bajo una arquitectura organizada y con funcionalidades orientadas a un escenario de comercio electrónico.

La evaluación realizada tomó como referencia ISO/IEC 25010 para analizar las ocho características de calidad del producto y ISO/IEC 25000 (SQuaRE) como marco general de evaluación. Adicionalmente, se aplicaron principios de Personal Software Process (PSP) para analizar la planificación, esfuerzo, defectos, seguimiento y mejora del proceso individual de desarrollo.

Durante la evaluación se verificaron las funcionalidades principales del sistema, incluyendo autenticación, autorización, gestión de usuarios, empresas, productos, carrito, checkout, pedidos, RehniCoin, reseñas, favoritos, paneles administrativos y empresariales, almacenamiento mediante MinIO y despliegue mediante Docker.

Los resultados obtenidos evidencian 113 pruebas automatizadas del backend aprobadas, 28 comprobaciones de aceptación aprobadas, 900 solicitudes procesadas sin errores durante la prueba de rendimiento, verificación estática de los clientes sin errores y validación del proceso de respaldo y restauración.

También se identificaron y corrigieron los defectos encontrados durante el desarrollo. El registro final contempla 20 defectos identificados, 20 corregidos y 0 defectos abiertos dentro del alcance evaluado.

La evaluación permitió además identificar oportunidades de mejora para futuros proyectos, principalmente en el registro de tiempos desde el inicio, la planificación del diseño, la revisión de código, la integración continua, la trazabilidad y la gestión de defectos.

En conclusión, RehniMarket se encuentra terminado, funcional, probado y documentado, cumpliendo con el alcance establecido para la entrega y contando con evidencias técnicas que respaldan las actividades de calidad y proceso realizadas durante su desarrollo.