SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

PROGRAMA: TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

TRIMESTRE: SEXTO

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

PROYECTO REHNIMARKET — PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRONICO TIPO MARKETPLACE

CRITERIO DE EVALUACION SENA: 11 — EL PROYECTO DEBE DEMOSTRAR UN AVANCE MINIMO DEL 90 %

Autor: RehnieyAL (Yeinher Algarin) — desarrollador unico del proyecto

Instructor: ____________________________ (dato no disponible en la documentacion del proyecto)

Ficha / grupo: ____________________________ (dato no disponible)

Ciudad: ____________________________ (dato no disponible)

Anio: 2026

Repositorio: https://github.com/RehnieyAl/Rehni-Market.git

Rama analizada: feature/owner — ultimo commit publicado: 917a647 ("ver 2.4")

Fecha de elaboracion de este documento: 2026-08-31

# TABLA DE CONTENIDO

Actualice este campo: clic derecho sobre esta linea > Actualizar campos > Actualizar toda la tabla.

# LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Estado de los 65 requisitos funcionales.

Tabla 2. Estado de los 31 requisitos no funcionales.

Tabla 3. Avance funcional por componente.

Tabla 4. Calculo ponderado del avance funcional global.

Tabla 5. Matriz de avance de los 11 criterios de evaluacion.

Tabla 6. Resultado del calculo del avance del entregable.

Tabla 7. Comparacion con el umbral del criterio 11.

Tabla 8. Acciones que faltan para alcanzar el 90 % del entregable.

Tabla 9. Metricas objetivas del proyecto (medicion real).

Tabla 10. Evidencias del criterio 11.

# NOTA SOBRE LA CONFIGURACION DOCKER

Este documento se elaboro cuando la configuracion endurecida se distribuia como docker-compose.prod.yml, RehniMarket-frontend/Dockerfile.prod, RehniMarket-backend/.env.prod y .env.prod.example, junto a un docker-compose.yml de desarrollo. Los nombres se normalizaron despues. Donde este documento diga los nombres antiguos, leanse los normalizados:

| Antes | Ahora |
| --- | --- |
| docker-compose.prod.yml | docker-compose.yml (configuracion por defecto) |
| docker-compose.yml (desarrollo) | docker-compose.dev.yml |
| RehniMarket-frontend/Dockerfile.prod | RehniMarket-frontend/Dockerfile |
| RehniMarket-frontend/Dockerfile (dev) | RehniMarket-frontend/Dockerfile.dev |
| RehniMarket-backend/.env.prod | RehniMarket-backend/.env |
| RehniMarket-backend/.env (dev) | RehniMarket-backend/.env.dev |
| RehniMarket-backend/.env.prod.example | RehniMarket-backend/.env.public.example |
| imagenes rehni-market-backend:prod / rehni-market-frontend:prod | rehni-market-backend / rehni-market-frontend |
| contenedores rehni-backend-prod / rehni-frontend-prod | rehni-backend / rehni-frontend |
| volumen minio_prod_data | minio_data |

Se levanta con docker compose up -d (sin -f). La evidencia evidencias/deployment/10_prod_compose_smoke.txt conserva el nombre antiguo por ser un registro historico de esa prueba.

# 1. INTRODUCCION Y REGLA DE CALCULO

Este documento es INDEPENDIENTE de los demas entregables. Su unico objetivo es calcular el avance real del proyecto RehniMarket y compararlo con el umbral del 90 % que exige el criterio 11.

Regla aplicada:

• Los porcentajes se calculan de forma transparente: se muestra el numerador y el denominador o el promedio explicito.

• NO se manipula la metodologia para llegar al 90 %.

• Se distinguen dos cosas distintas:

• AVANCE FUNCIONAL: cuanto del producto de software esta implementado.

• AVANCE DEL ENTREGABLE SENA: cuanto de lo que exigen los 11 criterios (implementado + documentado + evidenciado) esta listo.

• Si el proyecto NO alcanza el 90 %, se indica con claridad y se muestra que falta.

Fuente: docs/CONSOLIDADO_AVANCE_REHNIMARKET.md, docs/AUDITORIA_FINAL_REHNIMARKET.md, docs/RehniMarket-Requisitos.docx seccion 7, y la evidencia de la carpeta evidencias/.

# 2. AVANCE FUNCIONAL

## 2.1 Requisitos funcionales

Tabla 1. Estado de los 65 requisitos funcionales.

| Estado | Cantidad | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Implementado completo (backend + todos los clientes aplicables) | 62 | RF-001 a RF-064 salvo los de abajo |
| Implementado solo en la web (no en la app movil) | 2 | RF-020 (Favoritos), RF-021 (Carrito); el arbol de trabajo actual anade pantallas en movil, pendientes de validar |
| No implementado | 1 | RF-065 (reembolso automatico al cancelar un pedido individual) |
| Total | 65 |  |

Calculo: avance de RF completos = 62 / 65 = 95,4 %. Al menos en la web = 64 / 65 = 98,5 %.

## 2.2 Requisitos no funcionales

Tabla 2. Estado de los 31 requisitos no funcionales.

| Estado | Cantidad |
| --- | --- |
| Implementado | 27 |
| Parcial | 2 |
| No implementado | 2 |
| Total | 31 |

Calculo: avance de RNF implementados = 27 / 31 = 87,1 %. Implementados mas parciales = 29 / 31 = 93,5 %.

## 2.3 Avance funcional por componente

Tabla 3. Avance funcional por componente.

| Componente | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Backend (API FastAPI) | Completo para el alcance. 24 routers, aprox. 36 tablas ORM, 10 migraciones, aprox. 130 rutas. 113/113 pruebas automatizadas; cobertura 62 %; muestra de aceptacion 28/28 | evidencias/tests/, evidencias/acceptance/, evidencias/deployment/ |
| Frontend web (React 19) | Completo para los 4 roles. tsc -b, eslint y vite build sin errores. Sin pruebas automatizadas | evidencias/tests/frontend-tsc-eslint.txt |
| App movil (Expo) | Alcance minimo garantizado (Home, detalle de producto, autenticacion) + expansion en curso (carrito, checkout, pedidos, billetera, direcciones en el arbol de trabajo). tsc --noEmit y eslint sin errores. Sin empaquetado nativo. Sin pruebas | evidencias/tests/mobile-lint.txt |
| Base de datos | PostgreSQL 17, esquema versionado con Alembic (cabeza a1b2c3d4e5f6), extensiones pg_trgm y unaccent | evidencias/deployment/08_alembic_current.txt |
| Infraestructura (Docker) | docker-compose.yml (dev) con comprobaciones de salud + docker-compose.prod.yml endurecido, construido y probado en aislado. Falta el despliegue real con reverse proxy TLS | evidencias/deployment/ |
| Documentacion | Despliegue, Manual Tecnico, Manual de Usuario, Plan de Migracion, Plan de Pruebas, Informe de Calidad, Bitacora PSP, Requisitos, Historias de Usuario, Consolidado, Auditoria Final | docs/ |
| Pruebas | Backend 113/113. Frontend y movil: solo verificacion estatica. Aceptacion con usuario: pendiente | evidencias/ |
| Despliegue | Local reproducible y evidenciado. Produccion real: no realizada | evidencias/deployment/ |

## 2.4 Calculo del avance funcional global

Tabla 4. Calculo ponderado del avance funcional global.

| Dimension | Peso | Avance | Aportado |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos funcionales (backend + web) | 45 % | 98,5 % | 44,3 % |
| Requisitos no funcionales | 15 % | 90,3 % (media de implementados y parciales) | 13,5 % |
| Frontend web | 15 % | 90 % (compila y funciona; sin pruebas) | 13,5 % |
| App movil | 10 % | 45 % (alcance minimo + expansion sin validar ni empaquetar) | 4,5 % |
| Infraestructura | 10 % | 80 % (dev + prod compose probado; falta el despliegue real con TLS) | 8,0 % |
| Pruebas automatizadas | 5 % | 60 % (backend si, clientes no) | 3,0 % |
| AVANCE FUNCIONAL GLOBAL | 100 % |  | aprox. 86,8 % |

Lectura: si se pondera solo backend mas web (el alcance principal comprometido), el avance funcional SUPERA el 95 %. Contando la app movil (con menor alcance) y la ausencia del despliegue real y de pruebas de cliente, el avance funcional global se situa en aproximadamente 86 %.

# 3. AVANCE DEL ENTREGABLE SENA (11 CRITERIOS)

Para cada criterio: I = implementado, D = documentado, E = evidenciado. Estado: COMPLETO (o casi), PARCIAL, PENDIENTE.

Tabla 5. Matriz de avance de los 11 criterios de evaluacion.

| Criterio | Descripcion | Estado | Porcentaje | Evidencia | Observacion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparacion de plataforma e infraestructura | COMPLETO | 90 % | evidencias/deployment/01..10, evidencias/hardware/entorno_medido.txt | I+D+E completos. Falta el dimensionamiento oficial de produccion (necesita campana de carga; documentado como "sin especificacion oficial") |
| 2 | Plan de migracion y respaldos | COMPLETO | 90 % | evidencias/backup/ (backup, checksums, contenido_dump, restore, manifest) | Backup y restauracion ejecutados y validados. Falta la automatizacion (cron/systemd) y la copia externa cifrada |
| 3 | Despliegue y publicacion | PARCIAL | 82 % | evidencias/deployment/ (stack dev healthy; 10_prod_compose_smoke.txt: stack de produccion probado en aislado) | Local + compose de produccion probado. FALTA: la publicacion real en un servidor con dominio y reverse proxy TLS; capturas de navegador |
| 4 | Gestion de usuarios y permisos | COMPLETO | 90 % | evidencias/acceptance/resultados.txt (401/403 por rol), evidencias/security/roles/ | 5 roles, middleware con revalidacion en cada peticion, JWT access+refresh, verificacion de correo. Falta el ambiente de produccion y un usuario de MinIO de minimo privilegio |
| 5 | Documentacion tecnica y manuales | COMPLETO | 95 % | los documentos mismos + evidencias/deployment/03 (Swagger) | Manual tecnico, de instalacion y de usuario. README y CHANGELOG del backend corregidos. Falta un diagrama ER grafico (el textual existe) |
| 6 | Pruebas de aceptacion y entrega formal | PARCIAL | 55 % | evidencias/acceptance/resultados.txt (28/28), evidencias/tests/pytest.txt (113/113) | Plan y matriz elaborados; muestra tecnica ejecutada. FALTA (requiere una persona): ejecutar la matriz con un usuario final, capturas de navegador, capacitacion, firmar el acta |
| 7 | Marcos de calidad y PSP | COMPLETO | 90 % | evidencias/security/pip-audit.txt, evidencias/tests/ | Informe ISO/IEC 25010 + bitacora PSP (retrospectiva, con aviso de honestidad). Falta llevar el registro de tiempo PSP en vivo en el proximo proyecto |
| 8 | Requisitos no funcionales | PARCIAL | 78 % | evidencias/performance/resultado.txt (rendimiento basico), evidencias/tests/, evidencias/security/ | 31 RNF evaluados; rendimiento basico medido. FALTA: ejecutar la plantilla k6 y acordar SLO; auditoria de accesibilidad (WCAG/axe) no realizada |
| 9 | Registro e informe de evaluacion de calidad | COMPLETO | 95 % | INFORME_CALIDAD seccion 11 (hallazgos) + evidencias/tests/pytest.txt | Registro de 13 hallazgos positivos y 18 negativos con estado explicito; salida de pytest completo adjunta |
| 10 | Plan de mejora continua | COMPLETO | 95 % | INFORME_CALIDAD seccion 13 (27 acciones, aprox. 10 cerradas en esta entrega) | Cada accion trazada a un hallazgo, con prioridad, horizonte y estado. Falta ejecutar el resto de acciones (pendientes con horizonte asignado) |
| 11 | Avance minimo del 90 % | PARCIAL | 80 % | este documento; docs/CONSOLIDADO_AVANCE_REHNIMARKET.md | Calculo transparente. El 90 % del entregable se alcanza cuando se cierre el criterio 6 |

# 4. CALCULO DEL PORCENTAJE GLOBAL DEL ENTREGABLE

Metodo: promedio simple de los porcentajes de los 11 criterios (cada criterio pesa igual).

Suma de porcentajes: 90 + 90 + 82 + 90 + 95 + 55 + 90 + 78 + 95 + 95 + 80 = 940.

Promedio: 940 / 11 = 85,45 %.

Tabla 6. Resultado del calculo del avance del entregable.

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Suma de los 11 porcentajes | 940 |
| Numero de criterios | 11 |
| Promedio (avance del entregable SENA) | aprox. 85 % |
| Criterios COMPLETOS o casi (7): 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 | 7 / 11 |
| Criterios PARCIALES (4): 3, 6, 8, 11 | 4 / 11 |
| Criterios PENDIENTES puros | 0 / 11 |

# 5. RESULTADO FRENTE AL UMBRAL DEL 90 %

Tabla 7. Comparacion con el umbral del criterio 11.

| Indicador | Valor | Alcanza el 90 %? |
| --- | --- | --- |
| Avance funcional del alcance principal (backend + web) | mayor que 95 % | SI |
| Avance funcional global (incluye app movil e infraestructura) | aprox. 86 % | NO |
| Avance del entregable SENA (promedio de los 11 criterios) | aprox. 85 % | NO |

Conclusion honesta del calculo: el proyecto SUPERA el 90 % en avance funcional del alcance principal (backend + web). El avance del entregable SENA global es de aproximadamente 85 % y NO alcanza el umbral del 90 %. No se ajusta la metodologia para aparentar el 90 %.

# 6. QUE FALTA PARA LLEGAR AL 90 % DEL ENTREGABLE

Tabla 8. Acciones que faltan para alcanzar el 90 % del entregable.

| Accion | Criterio | Automatizable? |
| --- | --- | --- |
| Ejecutar las pruebas de aceptacion con un usuario final y registrar los resultados en el plan de pruebas | 6 | NO — requiere una persona |
| Realizar las sesiones de capacitacion (lista de asistencia + grabacion) | 6 | NO — requiere una persona |
| Diligenciar y firmar el acta de entrega | 6 | NO — requiere firmas |
| Tomar las capturas de navegador del frontend y de la app movil | 6, 3 | NO — requiere operar la interfaz |
| Desplegar en un servidor real con dominio y reverse proxy TLS | 3 | Parcial — la plantilla ya esta probada; la publicacion real requiere servidor y dominio |
| Ejecutar la campana de carga con k6 y acordar los SLO | 8 | SI — la plantilla scripts/load_test.k6.js esta lista; falta instalar k6 y ejecutarla |
| Realizar una auditoria de accesibilidad (WCAG / axe / Lighthouse) | 8 | SI — con herramienta automatica |

El elemento que mas pesa es el criterio 6 (55 %): al pasarlo a COMPLETO (pruebas con usuario final + capacitacion + acta firmada), el promedio de los 11 criterios supera el 90 %.

Simulacion (no un dato real, solo para mostrar el efecto): si el criterio 6 pasara de 55 % a 90 %, la suma seria 940 + 35 = 975 y el promedio 975 / 11 = 88,6 %. Si ademas el criterio 3 pasara a 90 % (despliegue real) y el 8 a 90 % (k6 + accesibilidad), la suma seria 975 + 8 + 12 = 995 y el promedio 995 / 11 = 90,5 %. Estos son escenarios; a la fecha ninguno se ha cumplido.

# 7. RESUMEN DE METRICAS OBJETIVAS

Tabla 9. Metricas objetivas del proyecto (medicion real).

| Metrica | Valor | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Requisitos funcionales completos | 62 / 65 (95,4 %) | RehniMarket-Requisitos.docx seccion 7 |
| Requisitos no funcionales implementados | 27 / 31 (87,1 %) | RehniMarket-Requisitos.docx seccion 7 |
| Pruebas automatizadas del backend | 113 / 113 aprobadas | evidencias/tests/pytest.txt |
| Cobertura de sentencias del backend | 62 % | evidencias/tests/pytest-cov.txt |
| Muestra de aceptacion contra la API | 28 / 28 aprobadas | evidencias/acceptance/resultados.txt |
| Vulnerabilidades de dependencias del backend | 8 -> 1 (la restante no explotable) | evidencias/security/pip-audit.txt |
| Prueba de rendimiento | 900 solicitudes, 0 errores | evidencias/performance/resultado.txt |
| Prueba de carga con k6 | plantilla lista, NO ejecutada | scripts/load_test.k6.js |
| Backup y restauracion | ejecutados y validados (37 tablas, conteos = origen, 166 objetos) | evidencias/backup/ |
| Stack de produccion | construido y probado en aislado; NO desplegado a un servidor real | evidencias/deployment/10_prod_compose_smoke.txt |
| Verificacion estatica de los clientes | 0 errores | evidencias/tests/frontend-tsc-eslint.txt, mobile-lint.txt |

# 8. EVIDENCIAS

Tabla 10. Evidencias del criterio 11.

| Evidencia | Tipo | Ubicacion | Que demuestra | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSOLIDADO_AVANCE_REHNIMARKET.md | Documento | docs/ | Calculo transparente del avance funcional y del entregable | EJECUTADO |
| AUDITORIA_FINAL_REHNIMARKET.md | Documento | docs/ | Matriz de los 11 criterios con estado, evidencia y pendiente | EJECUTADO |
| RehniMarket-Requisitos.docx seccion 7 | Documento | docs/ | Conteo de RF y RNF por estado | EJECUTADO |
| evidencias/ (todas las subcarpetas) | Salidas de comando | evidencias/ | Respaldo objetivo de los porcentajes de cada criterio | EJECUTADO |
| Tablero de tareas con el porcentaje de avance | Herramienta de gestion | docs/evidencias/11_avance/ | Estado de las tareas del proyecto | OPCIONAL — este documento y el consolidado lo sustituyen en gran parte |

# 9. CONCLUSION

El avance funcional del alcance principal de RehniMarket (backend y frontend web) SUPERA el 90 %: 62 de 65 requisitos funcionales estan completamente implementados y la suite de pruebas del backend pasa 113 de 113. El avance del entregable SENA, calculado como el promedio simple de los 11 criterios (940 / 11), es de aproximadamente 85 % y NO alcanza el umbral del 90 %. Lo que lo separa del 90 % son, sobre todo, actividades del criterio 6 que requieren la participacion de personas: las pruebas de aceptacion con un usuario final, la capacitacion y la firma del acta. El calculo se presenta de forma transparente y no se manipula la metodologia para aparentar el cumplimiento del umbral.